WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  PRZY 
UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 8 - OFICYNA W SZCZECINIE,

reprezentowana przez inwestora zastępczego:

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,

70-302 Szczecin, tel. 091 430-91-00, fax 091430-91-45

na podstawie

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na

ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA MIEJSKĄ SIEĆ CIEPLNĄ WRAZ Z WĘZŁEM CIEPLNYM W DWÓCH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY

UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 8 -  OFICYNY W SZCZECINIE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.stbs.pl i  https://bazakonkurencyjnosci.fuduszeeuropejskie.gov.pl.

- Termin wykonania zamówienia: umowy  (tj. termin  osiągnięcia gotowości odbiorowej)  ustala  się  do  dnia  14  czerwca 2019 r. w tym:

- roboty instalacyjne wraz z przełączeniem instalacji do węzła cieplnego i przełączeniem tego węzła do sieci ciepłowniczej, do dnia 15 maja 2019 r.;

- roboty polegające na demontażu istniejących pieców, kotłów gazowych i podgrzewaczy wody wraz z robotami odtworzeniowymi w mieszkaniach, do dnia 14 czerwca 2019 r.

- Wadium – 8 000 zł

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%.

- Miejsce i termin składania ofert:

  - Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego (I piętro, Sekretariat Zarządu).

  - Termin składania ofert – do dnia 22.01.2019 roku, do godz. 1200

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Miejsce otwarcia ofert – siedziba Zamawiającego, sala C (kondygnacja przyziemia)

  - Termin otwarcia ofert – 22.01.2019 rok, godz. 1230

- Termin związania z ofertą – 90 dni.

- Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych od Wykonawców warunków.

  - W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu tj.

- nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie mają powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym i innymi Wykonawcami;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje lub będzie dysponować:

- kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, przynależną do izby inżynierów budownictwa oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum dwóch robotach budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie instalacji co i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych;

- kierownikiem robót w specjalności elektrycznej tj. osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami elektrycznymi, przynależną do izby inżynierów budownictwa;

- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie instalacji co i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych.

  - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru  lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

    - oświadczenie Wykonawcy, według załącznika nr 2 do SIWZ;

    - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ):

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

- oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy;

- w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców;

- oświadczenie należy złożyć w oryginale.

    - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na załączniku nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należcie. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w w/w okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie instalacji co i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych.

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

  - Ocena spełniania warunków udziału w przetargu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

  - Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Ofertę cenową sporządzoną według FORMULARZA stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt III ust. 5 SIWZ; Tylko w przypadku gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozdziałem II SIWZ, pkt XVI, ust.3.